TFM

Desarrollo de un agente para la gestión dinámica del riesgo y rebalanceo de carteras de inversion

Profesores:

Jaume Magí Jordán Prunera

Xavier Martínez Barbero

Autores:

Sergio Rebollo Ortega

Índice

Pregunta de investigación	2

Resumen	2

Introducción	3

# Pregunta de investigación

¿En qué medida un agente es capaz de optimizar dinámicamente la selección, ponderación y rotación de activos en una cartera de renta variable, integrando mecanismos de gestión del riesgo, en comparación con estrategias de referencia?

# Resumen

Este trabajo aborda el problema de la gestión activa y dinámica de carteras de inversión en mercados de renta variable. Frente a las estrategias pasivas tradicionales, el proyecto propone el diseño y desarrollo de un agente capaz de gestionar el ciclo completo de inversión: selección de activos, asignación de pesos, rotación de posiciones y rebalanceo de la cartera.

El sistema toma decisiones a partir del análisis de datos históricos de mercado, incorporando la detección de patrones y el uso de indicadores técnicos, e integrando mecanismos explícitos de control del riesgo dentro de su proceso de decisión.

El objetivo principal es analizar la capacidad del agente para adaptar dinámicamente la composición y exposición de la cartera en distintos escenarios de mercado. Para ello, se evalúa su comportamiento mediante simulaciones retrospectivas (backtesting) a lo largo de diferentes fases del ciclo económico (alcistas, bajistas y laterales).

Finalmente, el rendimiento del agente se analiza mediante métricas de rentabilidad ajustada al riesgo (como volatilidad, ratio de Sharpe o maximum drawdown), comparándolo con estrategias de referencia. Este análisis permite valorar la viabilidad y las limitaciones del uso de sistemas algorítmicos en la gestión de inversiones.

# Palabras clave

- gestión de carteras

- rebalanceo dinámico

- trading algorítmico

- machine learning

- agentes autónomos

- mercados financieros

- renta variable

- análisis técnico

- rotación de activos

# Introducción

🗺️ Hoja de Ruta Ágil: TFM Agente de Carteras

Fase 1: Cimientos de Datos y Señales (Mayo - Junio)

Sprint 1: Infraestructura de Datos (17 May - 31 May) Objetivo: Conseguir que el proyecto se conecte a las APIs, descargue los datos y los guarde limpios en el disco duro para no volver a depender de internet.

- Issue 1.1: Configurar esqueleto del repositorio, .env, requirements.txt y YAML de configuración.

- Issue 1.2: Desarrollar tiingo_loader.py para descargar velas de 1H/4H desde 2018.

- Issue 1.3: Desarrollar fred_loader.py para descargar inflación, tipos de interés y VIX.

- Issue 1.4: Desarrollar data_merger.py para unir todo en un dataset_tfm.csv unificado.

Sprint 2: Ingeniería de Características (Feature Engineering) (1 Jun - 14 Jun) Objetivo: Traducir los precios puros a matemáticas e indicadores que el modelo pueda entender.

- Issue 2.1: Implementar cálculo de indicadores técnicos clásicos (RSI, medias móviles 1H/4H).

- Issue 2.2: Implementar cálculo de volatilidad (ATR) para la futura gestión de riesgo.

- Issue 2.3: Programar la detección algorítmica de Fractales y mechas (Wick Reclaims).

- Issue 2.4: Limpieza final del dataset (eliminar NaNs y normalizar datos).

Fase 2: Inteligencia y Entorno (Junio - Julio)

Sprint 3: El Filtro de Selección XGBoost (15 Jun - 28 Jun) Objetivo: Entrenar el modelo de Machine Learning que decidirá qué acciones son "comprables".

- Issue 3.1: Crear la clase TradeSelectorXGB y separar datos en Train/Test (ej. entrenar hasta 2022, probar en 2023-2024).

- Issue 3.2: Ajustar hiperparámetros del modelo (profundidad, número de árboles).

- Issue 3.3: Extraer el Feature Importance para ver qué indicadores pesan más.

- Issue 3.4: Exportar el modelo entrenado (archivo .pkl o .json) para no reentrenar en cada backtest.

Sprint 4: Entorno de Simulación y Cartera (29 Jun - 12 Jul) Objetivo: Construir las "reglas del juego" (el mercado virtual) donde operará el agente.

- Issue 4.1: Desarrollar la clase Portfolio (balance inicial, registro de compras/ventas, cálculo de comisiones).

- Issue 4.2: Desarrollar la clase Backtester (bucle que avanza vela a vela enviando el estado actual al agente).

Fase 3: El Cerebro y los Resultados (Julio - Agosto)

Sprint 5: Lógica del Agente y Gestión del Riesgo (13 Jul - 26 Jul) Objetivo: Unir las predicciones de XGBoost con las decisiones de capital y rebalanceo.

- Issue 5.1: Programar el control de riesgo (clase RiskManager): calcular el tamaño de la posición usando el ATR.

- Issue 5.2: Implementar el PortfolioAgent: lógica para decidir el porcentaje de cartera asignado a cada activo según las señales.

- Issue 5.3: Programar la lógica de rotación y ventas (cuándo cerrar una posición).

Sprint 6: Pruebas, Benchmarking y Métricas (27 Jul - 9 Ago) Objetivo: Ejecutar la simulación completa y obtener las pruebas irrefutables para el tribunal.

- Issue 6.1: Ejecutar simulaciones en 3 ciclos (alcista, bajista 2022, recuperación).

- Issue 6.2: Desarrollar metrics.py para calcular Ratio de Sharpe, Max Drawdown y Rentabilidad.

- Issue 6.3: Descargar históricos de S&P 500 y Nasdaq para la comparativa.

- Issue 6.4: Generar gráficas superponiendo el rendimiento de tu Agente frente a los Benchmarks.

Fase 4: El Cierre Académico (Agosto - Septiembre)

Sprint 7: Redacción de la Memoria - Parte I (10 Ago - 23 Ago) Objetivo: Traducir todo el código a la memoria escrita. Cero programación.

- Issue 7.1: Redactar Cap. 1 (Introducción y Objetivos) y Cap. 2 (Estado del Arte).

- Issue 7.2: Redactar Cap. 3 (Arquitectura del Sistema y Datos).

- Issue 7.3: Redactar Cap. 4 (Implementación y Modelos).

Sprint 8: Redacción Final y Presentación (24 Ago - 6 Sep) Objetivo: Rematar el trabajo, sacar conclusiones y preparar la defensa.

- Issue 8.1: Redactar Cap. 5 (Resultados y Discusión) insertando todas las gráficas generadas en el Sprint 6.

- Issue 8.2: Redactar Cap. 6 (Conclusiones).

- Issue 8.3: Crear las diapositivas de la presentación para el tribunal.

- Issue 8.4: Revisión final de formato, bibliografía y entrega.